|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 基于Spark的智慧护理培训数据分析系统 |
| --- | --- |
| 分 类: <模板> 使用者: <项目管理部> 文档编号： HD-PMC-305 四川华迪信息技术有限公司 | 例会纪要 项 目 承 担 部 门： 第一组 撰 写 人（签名）： 张瀚文 完 成 日 期： 2026-7-14 本文档 使 用部门： 主管领导 项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 张瀚文 会 议 日 期： 2026-7-14 |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026年7月14日 | 时间 Time | 10:00 | 地点 ADD. | 611 |
| 主题：智慧护理培训数据分析系统中期评审与优化推进 |  |  |  |  |  |
| 主持人：张瀚文 出席者：沈俊臣、向志浩、胡泽轩、黄博羿 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 优化风险识别与课程薄弱项分析的展示效果。 - 强化筛选交互（类别、标签、风险阈值、关键词）与图表联动。 - 统一多数据源读取体验，验证CSV/MySQL/HDFS模式一致性。 - 梳理后续扩展项：用户体系持久化、缓存、数仓分层、性能压测。 |  | - 已完成核心Spark聚合指标与风险评分逻辑。 - 已实现四大页签：总览、课程与薄弱项、风险跟踪、资源与趋势。 - 已实现高风险清单、课程对比、标签薄弱分析、资源格式表现与周趋势。 - 已支持角色差异化查看范围，并形成可演示的端到端流程。 |  | 问题1：前后端建议生成逻辑存在重复，维护成本增加。 问题1解决方案： - 后续统一建议来源，前端仅负责展示。 问题2：文档与默认参数个别描述不一致，可能影响开发过程。 问题2解决方案： - 统一README、脚本默认值与说明文档，建立变更同步检查。 |  |

会议签到表

| 序号 | 姓 名 | 角 色 | 部 门 | 实到签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈俊臣 | 项目经理 | 第一组 | 沈俊臣 |  |
| 2 | 张瀚文 | 后端工程师 | 第一组 | 张瀚文 |  |
| 3 | 向志浩 | 需求分析工程师 | 第一组 | 向志浩 |  |
| 4 | 胡泽轩 | 数据处理工程师 | 第一组 | 胡泽轩 |  |
| 5 | 黄博羿 | 数据库设计工程师 | 第一组 | 黄博羿 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 填表说明 |  |  |  |  |  |
| - 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 - 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 |  |  |  |  |  |